Anpassung

Terrassentür

(Barrierefrei)

2.Juli – 11. Juli 2018

Vor dem Umbau

1.Tag

2. Juli 2018

Abdecken, messen…..und die Staub und Sicherheitswände entstehen!

…und das Fenster ist weg.

2. Tag

3. Juli 2018

Kurzer Einsatz der Maurer

und die Trittbretter

sind weg.

3. Tag

4. Juli 2018

…..alle sind gespannt! In nur 15 Min.

steht das Fenster bereit zur Übernahme auf dem Rasen.

3 Männer werden benötigt um den Rahmen

und die Gläser zu positionieren.

Wenige Stunden später ist alles eingebaut und verschäumt.

4. Tag

5. Juli 2018

Die Maurer demontieren 			Der Schreiner fugt   die Gartenplatten. 				      die Fenster von innen.

5. Tag

11.Juli 2018

Der Holzboden wird verlegt.

6. Tag

12. Juli 2018

Nach 6 Tagen ist die Terrasse barrierefrei begehbar.

Ein herzliches Dankeschön den Mitarbeitern der Schreinerei Keel und den Maurern der Firma Dereno für die saubere Arbeit.